| Project | Projectnaam | Investerings- jaar of Richting- gevende- periode | Zuiverings- gebied | Status | Opleverings- datum | Uitvoerings- termijn | Investerings- bedrag (in euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20009 | Collector Betekom | 2001 | Aarschot | Ontwerpfase 1 | - | - | 830.143,00 |
| 20010 | Verbindingsriolering Aarschotsesteenweg | 2001 | Aarschot | Ontwerpfase 1 | - | - | 1.227.312,25 |
| 20539 | Verbindingsriolering Plankenbrug - Sleutelbaan - Langestraat | 2002 | Morkhoven | Goedgekeurd IP | - | - | 1.347.892,00 |
| 20536A | Collector Begijnendijk - Booischot (deel met AWV) | 2002 | Heist-op-den-Berg | Goedgekeurd IP | - | - |  |
| 20536B | Collector Begijnendijk - Booischot | 2003 | Heist-op-den-Berg | Goedgekeurd IP | - | - | 1.494.571,12 |
| 20315 | Collector Werchter Fase 3 | 2003 | Rotselaar | Goedgekeurd IP | - | - | 1.297.567,50 |
| 20538 | Verbindingsriolering Mechelbaan - Dorpstraat | 2004 | Heist-op-den-Berg | Goedgekeurd IP | - | - | 1.072.151,00 |
| 20878 | Verbindingsriolering Werchtersesteenweg - Pastorijstraat - Gelrodestraat | 2004 | Rotselaar | Goedgekeurd IP | - | - | 839.981,25 |
| 21176 | Verbindingsriolering Dorpstraat, Betekomsesteenweg | 2004 | Heist-op-den-Berg | Goedgekeurd IP | - | - | 601.575,50 |

Investeringsjaar of Richtinggevende periode:

Jaar van het investeringsprogramma.

Zuiveringsgebied:

Gebied waarin het project gelegen is en waarvoor de afvalwaters binnen het beschouwde gebied nu of in de toekomst afwateren naar 1 punt, zijnde de zuiveringsinstallatie.

Status:

Stand van zaken van het project waarbij de volgende mogelijkheden zich (chronologisch) kunnen voor doen:

    - Goedgekeurd IP

    - Ontwerpfase 1

    - Voorontwerp

    - Goedgekeurd Technisch Plan

    - Ontwerpfase 2

    - Publikatie

    - Aanbesteding

    - Gunning der werken

    - Begin van de werken

    - Oplevering aan aannemer

    - Oplevering aan gewest

    - Eindafrekening

    - Definitieve oplevering

Uitvoeringstermijn:

Geschatte uitvoeringstermijn uitgedrukt in kalenderdagen op basis van het opgestelde technisch plan.

Investeringsbedrag:

Meest actuele raming welke nauw samenhangt met de status van het project. Dit is:

    - of de initiële raming van het investeringsproject,

    - of de raming van het technisch plan,

    - of het gunningsbedrag,

    - of de kost bij oplevering van het project.

Dit bedrag is exclusief algemene kosten zoals grondverwerving, studiebureau, toezicht, ... alsook zonder BTW gerekend.

Toestand 15 januari 2002